Приложение 3

к муниципальной программе  24.09.2025 г. № 1497

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025 -2030 г. в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование объекта | Плановый период выполнения работ | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Евсеевская, д.25 | 2026 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Воровского, д. 4 | 2026 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |
| 3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Совхозная, д. 42, д.50 | 2026 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения Дополнительный перечень работ: - устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). - оборудование детской (игровой) площадки. |
| 4 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 7, д.9 | 2026 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения Дополнительный перечень работ: - устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). - оборудование детской (игровой) площадки. |
| 5 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д. 124 В | 2027 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения Дополнительный перечень работ: - устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). - оборудование детской (игровой) площадки. |
| 6 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Московская, д. 16, д. 18 | 2027 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |
| 7 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, пл. Советская, д. 14, д.2 | 2027 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |
| 8 | Благоустройсво дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д.24 | 2027 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения Дополнительный перечень работ: - устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). - оборудование детской (игровой) площадки. |
| 9 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Семашко, д.24 | 2027 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения Дополнительный перечень работ: - устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). - оборудование детской (игровой) площадки. |
| 10 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д.36а, д. 40а | 2027 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения Дополнительный перечень работ: - устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). |
| 11 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Калинина, д. 12а | 2028 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |
| 12 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Первомайская, д. 2 | 2028 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |
| 14 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Восточная, д. 7 | 2028 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения Дополнительный перечень работ: - устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). - оборудование детской (игровой) площадки. |
| 15 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, пл. Красная, д. 4 | 2028 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |
| 16 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Дохновичи, ул. Магистральная, д.13, д.15 | 2029 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |
| 17 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Пятовск, ул. Стародубская, д.23А | 2029 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |
| 18 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 35 | 2030 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |
| 19 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Мишковка, ул. Новая, д.15 | 2030 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |
| 20 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Пантусов, ул. Школьная, д.2 | 2030 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов - установка скамеек и урн для мусора - устройство освещения |

Приложение 4

к муниципальной программе  24.09.2025 г. № 1497

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030г.

в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование объекта | Плановый период выполнения работ | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство общественной территории «Сквер имени 348 – й дивизии» в городе Стародубе Брянской области | 2025 | - ремонт стены - устройство освещения - благоустройство прилегающей территории к мемориалу |
| 2 | Благоустройство детской игровой площадки в с. Меленск Стародубского муниципального округа | 2026 | - устройство основания - установка оборудования - ограждение |
| 3 | Благоустройство общественной территории «Аллея пл. Красной» в городе Стародубе Брянской области | 2027 | - устройство пешеходных дорожек - устройство освещения - установка скамеек и урн - озеленение территории |
| 4 | Благоустройство общественной территории «Сквер имени 348 – й дивизии» в городе Стародубе Брянской области | 2028 | - устройство пешеходных дорожек - устройство освещения - установка скамеек и урн - озеленение территории |