Экз. №__________

Брянская область

Стародубский муниципальный округ

СБОРНИК

2026

муниципальных правовых актов

Стародубского муниципального округа Брянской области

(данное опубликование является официальным)

№ 12-А

(18 мая 2026 года)

Ответственный за выпуск: Л.Н. Мищенко

Тираж: 100 экз.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08 мая 2026 г. № 668

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к отопительному периоду

2026-2027 годов объектов топливно-

энергетического комплекса, теплоснабжающих,

теплосетевых организаций, инженерных

коммуникаций и социально-значимых потребителей

тепловой энергии на территории Стародубского

муниципального округа

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии муниципального образования Стародубского муниципального округа к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода 2026-2027 годов администрация Стародубского муниципального округа Брянской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии по муниципальному образованию  Стародубский муниципальный округ, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Стародубского муниципального округа в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Стародубского муниципального округа Ю.Н. Ермольчик.

Глава администрации                                                                  А.В. Подольный

Приложение № 1

к постановлению  администрации

Стародубского муниципального округа

№ 668 от  08.05.2026 года

Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

| 1 | Готовность котельных |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024г.г. | 10 |
|  | 2024-2025г.г. | 10 |
|  | 2025-2026г.г. | 10 |
| 2 | Готовность котлов |  |
|  | 2023-2024г.г. | 24 |
|  | 2023-2024г.г. | 24 |
|  | 2024-2025г.г. | 24 |
| 3 | Ремонт и замена котлов |  |
|  | 2023-2024г.г. | 5 |
|  | 2024-2025г.г. | 3 |
|  | 2025-2026г.г. | 1 |
| 4 | Ремонт и замена насосов |  |
|  | 2023-2024г.г. | 10 |
|  | 2024-2025г.г. | 12 |
|  | 2025-2026г.г. | 6 |
| 5 | Готовность центральных тепловых пунктов |  |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. | - |
| 6 | Гидравлические испытания трубопроводов |  |
|  | 2023-2024г.г. | 16,853 |
|  | 2024-2025г.г. | 16,853 |
|  | 2025-2026г.г. | 16,701 |
| 7 | Замена ветхих тепловых сетей |  |
|  | 2023-2024г.г. | 1,898 |
|  | 2024-2025г.г. | 1,898 |
|  | 2025-2026г.г. | 0,065 |
| 8 | Среднесуточная температура наружного воздуха/отопительных дней |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
| 9 | Технологические отказы на тепловых сетях отопления |  |
|  | 2023-2024г.г. | 1 |
|  | 2024-2025г.г. | 1 |
|  | 2025-2026г.г. | 0 |
| 10 | Технологические отказы на тепловых сетях ГВС |  |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 1 |
|  | 2025-2026г.г. | 0 |
| 11 | Технологические отказы на источниках теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. | - |

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Стародубского муниципального округа

№ 668 от  08.05.2026 года

ПЛАН

мероприятий подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии Стародубского муниципального округа к работе

в осенне-зимний период 2026-2027годов.

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Объект |  |  | Ед. изм. | Объемные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 9 |
| 1. КОТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ГУП "БРЯНСККОММУНЭНЕРГО" НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка котельных |  |  |  |  | Котельные Стародубского района |  |  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  | Май-Сентябрь |  |  |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» - начальник Стародубского СП Тагунец М.И. |
| 2 | Подготовка котлов |  |  |  |  | Котельные Стародубского района |  |  | шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гидравлические испытания тепловых сетей в 2-х тр.исч. |  |  |  |  | Котельные Стародубского района |  |  | км | 16,853 |  |  |  |  |  |  | Май-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и замена насосов |  |  |  |  | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская, д.34А Кот.14 с. Дохновичи, ул. Магистральная, д.28а Кот.15 с.Пятовск, ул.Школьная, д.2А |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |  | Май-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и замена трубопроводной арматуры |  |  |  |  | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская, д.34А |  |  | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  | Май-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена тепловых сетей в 2-х тр.исч. |  |  |  |  | Котельные Стародубского района |  |  | км | 0,065 |  |  |  |  |  |  | Май-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт оборудования ХВО |  |  |  |  | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская, д.34А Кот.5 г. Стародуб, ул. Семашко, д.23 |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  | Май-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Покраска оборудования |  |  |  |  | КНР13 с. Левенка, ул. Школьная, д.4б БМК 660 с. Меленск, ул. Комсомольская, д.1 «a» |  |  | м2 | 0,006 |  |  |  |  |  |  | Май-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена сигнализаторов загазованности |  |  |  |  | Кот. № 14 с. Дохновичи |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | Май-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт кровли |  |  |  |  | Кот.10 г. Стародуб, ул. Красноармейская, д.34 Кот.5 г. Стародуб, ул. Семашко, д.23 Кот. № 14 с. Дохновичи |  |  | м2 | 627 |  |  |  |  |  |  | Май-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Бесхозяйных тепловых сетей - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Система водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Артскважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  | Мастер ВПС Черненок И.М. |  |
|  |  | Ремонт задвижек (50,80, 100) |  |  |  |  |  | шт. |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт обратных клапанов |  |  |  |  |  | шт. |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт артскважин |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обволовка водонапорных башен. Утепление монометров |  |  |  |  |  | шт. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мастер О.А. Капелев |  |
|  |  | Приведение санитарных зон согласно СанПиН |  |  |  |  |  | шт. |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Станция II подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  | Мастер ВПС Черненок И.М. Мастер ВПС Черненок И.М. |  |
|  |  | Ремонт задвижек диаметр 300 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт обратных клапанов диаметр 250 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт насосов |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт помещений ст. II подъема. Окраска трубопровода |  |  |  |  |  | м2 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чистка резервуара |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Ремонт водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт задвижек диаметр 100, 80, 50 |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт пожарных гидрантов |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт инжекторов |  |  |  |  |  | шт. |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт водозаборных |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт смотровых колодцев |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостков смотровых колодцев |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка водопроводной сети |  |  |  |  |  | км. |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Артскважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт насосов ЭЦВ-10-63-110, ЭЦВ 6-10-80 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мастер ВПС Черненок И.М. Мастер ВПС Черненок И.М. |  |
|  |  | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  |  |  | шт. |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена глубинных насосов ЭЦВ-10-63-110, ЭЦВ 6-10-80 |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли арт. скважины по ул. Урицкого |  |  |  |  |  | м2 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка новых водомеров |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Станция II подъема( ул. Калинина 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена насоса |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена задвижек ДУ-300 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Ремонт водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена гидрантов |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переврезки |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт и замена задвижек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДУ-100 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДУ-300 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена водозаборных колонок |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт водопроводных колодцев |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Канализация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  | Старший мастер Фирсов А.А. |  |
|  |  | Ремонт задвижек на КНС |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт насосов КНС |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт приемных камер КНС |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт воздуховодов аэротенок |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт воздуходувок |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка аварийных сбросов |  |  |  |  |  | м3 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Ремонт канализационной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка колодцев канализационной сети |  |  |  |  |  | шт. |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка канализационной сети |  |  |  |  |  | км. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт лотков 3-й линии |  |  |  |  |  | м/п |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт канализационных колодцев |  |  |  |  |  | шт. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт городских очистных мастерских п. Масленка |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Канализация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026 |  |  |  | Старший мастер Фирсов А.А. |  |
|  |  | Капитальный ремонт КНС |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена насосов на КНС |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена задвижек диаметром 200 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена задвижек диаметром 150 |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт и замена пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт и замена обратных клапанов на КНС |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт электродвигателей |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт канализационных колодцев |  |  |  |  |  | шт. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт аэротенок Масленка |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт иловой карты Масленка |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт разводящих лотков 2-й линии |  |  |  |  |  | м/п |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена напорного коллектора от КНС до разводного колодца 2-й линии |  |  |  |  |  | м/п |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Мероприятия по подготовке отопительных систем и энергетического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль за подготовкой к отопительному сезону гостиницы, проводимой МУП ДКХ |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КаганН.И. |  |
| 2.11. По тепловому узлу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия фланцевых соединений, устранение обнаруженных дефектов, замена дефектных прокладок |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | август 2026 |  |  |  | Каган Н.И. |  |
|  |  | Утепление отопительной системы изолирующими средствами с целью предотвращения утечки тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | июль 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работы термометров, манометров, замена дефектных составляющих, либо замена на новые |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | август 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание теплового узла гидравлическим давлением на 1,25 от рабочего, результат оформить актов |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Профилактический осмотр контрольно-измерительных приборов и приборов учета тепловой энергии, в случае выявления неисправностей, дальнейшие действия согласовать с энергоинспекцией ТС и отделом ОП |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | июнь 2026 |  |  |  |  |  |
| 2.12. По внутренней системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия регулировочной или запорной арматуры внутренней системы отопления, ремонт или замена дефектных составляющих |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | август 2026 |  |  |  | Каган Н.И. Каган Н.И. |  |
|  |  | Утепление чердачных и подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через указанные помещения, исключение несанкционированного доступа посторонних лиц в данные помещения |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка внутренней системы водонапорной водой в соответствии с нормами и требованиями энергоинспекции ТС и отдела ОП |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | август 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание на прочность и плотность водяных систем, а также систем отопления с чугунными отопительными приборами давлением 6 кгс/см 2 |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заключение новых либо пролонгирование действующих договоров на лимитную поставку необходимых видов топлива с энергопоставляющими организациями |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь 2026 |  |  |  |  |  |
| 3. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечить персонал необходимыми СИЗ, спецодеждой и инструментом |  |  |  |  |  | коп. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Провести противоаварийные тренировки персонала по отработке навыков работы в условиях низких температур |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 31.09.2026 |  |  |  | Зам. начальника РЭС Кондратенко О.Г., мастер РЭС Игнатенко А.В. |  |
| 3.3 |  | Провести проверку схем питания и осмотр ВЛ-10-0,4 кВ РП и ТП ответственных потребителей (котельные и газотопочные) |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 31.09.2026 |  |  |  | Зам. начальника РЭС Кондратенко О.Г. |  |
| 3.4 |  | Произвести заготовку сухого песка для посыпки дорожек во время гололеда |  |  |  |  |  | м3 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 31.09.2026 |  |  |  | Начальник РЭС Черковец А.В. |  |
| 3.5 |  | Проверить и при необходимости пополнить аварийный запас согласно перечня |  |  |  |  |  | шт. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 31.09.2025 |  |  |  | Начальник РЭС Черковец А.В. мастер РЭС Игнатенко А.В. |  |
| 3.6 |  | Произвести инженерные обходы ВЛ-6/10 кВ наиболее аварийных фидеров Ф 105 ПС Путевая, Ф 106 ПС Путевая |  |  |  |  |  | км |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 31.09.2026 |  |  |  | Начальник РЭС Черковец А.В., зам. начальника РЭС Кондратенко О.Г. |  |
| 3.7 |  | Произвести замену ВЛ-0,4 кВ КТП № 29 Ф 107 ПС Путевая пл. Красноармейская г. Стародуб |  |  |  |  |  | км |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 31.09.2026 |  |  |  | Зам. начальника РЭС Кондратенко О.Г. |  |
| 4. Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность |  |  |  |  |  |  |  | км. |  | 1100,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Стародубского РЭС филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный А.В. Ляхов |  |
| 4.1 |  | Текущий ремонт ГРП и окраска зданий ГРП |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.10.2026 |  |  |
| 4.2 |  | Текущий ремонт ШРП и окраска оборудования и ограждений по г. Стародубу и Стародубскому району |  |  |  |  |  | шт. |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.10.2026 |  |  |
| 4.3 |  | Текущий ремонт установок защиты газопроводов (станций катодной защиты и протекторных установок) |  |  |  |  |  | шт. |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 14.09.2026 |  |  |
| 4.4 |  | ТО отключающих устройств |  |  |  |  |  | шт. |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 14.09.2025 |  |  |
| 4.5 |  | ТО газовых колодцев |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 14.09.2025 |  |  |
| 4.6 |  | Проверка конденсатосборников |  |  |  |  |  | шт |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 14.09.2025 |  |  |
| 4.7 |  | Покраска газопроводов (Газ-д н/д к с. Нижнее ул. Центральная) |  |  |  |  |  | км |  | 0,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 14.09.2025 |  |  |
| 4.8 |  | Мониторинг, технический осмотр газопроводов и охранных зон газопроводов |  |  |  |  |  | км |  | 31080,00-постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 14.09.2025 |  |  |
| 4.9 |  | Ремонт коверов |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15.06.2026 |  |  |
| 4.10 |  | Восстановление и замена опознавательных знаков |  |  |  |  |  | шт. |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 14.09.2026 |  |  |
| 4.11 |  | Замена анодного поля СКЗ Стародубский район с. Шкрябино |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 14.09.2026 |  |  |
| 4.12 |  | Замена анодного поля СКЗ г. Стародуб ул. Комсомольская |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 14.09.2026 |  |  |
| 5. Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управляющая компания ООО «ДКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 20 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  | ООО «ДКХ» ООО «ДКХ» ООО «ДКХ» ООО «ДКХ» ООО «ДКХ» ООО «ДКХ» ООО «ДКХ» ООО «ДКХ» ООО «ДКХ» ООО «ДКХ» |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 19 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 21А Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымвентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. Оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  | г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 60 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. Оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.11 |  | г. Стародуб, ул. Семашко, д. 9А Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. Оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |
| 5.12 |  | г. Стародуб, ул. Семашко, д. 15 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. Оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |
| 5.17 |  | г. Стародуб, ул. Первомайская д.2 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.18 |  | г. Стародуб, ул. Первомайская д.9 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.19 |  | г. Стародуб, ул. Осипенко д.2 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.20 |  | г. Стародуб, ул. Первомайская д.8 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.21 |  | г. Стародуб, ул. Осипенко д.4 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.22 |  | г. Стародуб, ул. Семашко д.22 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.25 |  | г. Стародуб, ул. Семашко д.24 а Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.26 |  | г. Стародуб, ул. Воровского д.4 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.27 |  | г. Стародуб, пл. Советская д.16 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.29 |  | г. Стародуб, ул. Семашко д.24 б Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.30 |  | г. Стародуб, ул. Семашко д.18 а Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичное утепление трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  | м 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.33 |  | г. Стародуб, пл. Красноармейская д.24 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.34 |  | г. Стародуб, пл. Красноармейская д.26 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.35 |  | г. Стародуб, ул. Красноармейская д.28 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.36 |  | г. Стародуб, пл. Красноармейская д.28 а Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.37 |  | г. Стародуб, пл. Красноармейская д.32 а Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.38 |  | г. Стародуб, ул. Гагарина д.21 Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 5.39 |  | г. Стародуб, ул. Карла Маркса д.90 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.40 |  | г. Стародуб, ул. Карла Маркса д.84 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.41 |  | г. Стародуб, ул. Карла Маркса д.92 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.43 |  | г. Стародуб, ул. Карла Маркса д.98 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.45 |  | г. Стародуб, ул. Карла Маркса д.100 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.46 |  | г. Стародуб, ул. Евсеевская д.25 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.47 |  | г. Стародуб, ул. Свердлова д.35 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.48 |  | Стародубский район, с. Дохновичи, ул. Магистральная д.13 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.49 |  | Стародубский район, с. Дохновичи, ул. Магистральная д.15 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.50 |  | Стародубский район, с. Мишковка, ул. Новая д.15 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
| 5.51 |  | Стародубский район, с. Новое Село, ул. Первомайская д.2 Обследования дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | март-май август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. оборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Стародуб, ул. Первомайская, д. 9 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | Система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | Квартиры |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Март-май; август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | Система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Стародуб, ул. Семашко, д. 24б Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | Система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | Квартиры |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Март-май; август-сентябрь 2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | Система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 6. Управляющая компания ООО "УК Ника" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрессовка системы отопления | Система дома | 1 | Июнь |
| 6.1. | г. Стародуб, ул. Восточная, д. 7 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках ,замена запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  | ООО "УК Ника" ООО "УК Ника" ООО "УК Ника" ООО "УК Ника" ООО "УК Ника" ООО "УК Ника" ООО "УК Ника" |
|  | Остекление подвальных окон |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2026 по 15.12.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
|  | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026г |  |  |  |
| 6.2 | г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 58 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Частичное утепление системы отопления |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2026г по 15.12.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
| 6.3 | г. Стародуб, ул. Красноармейская, д. 28 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках,замена запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.4 | г. Стародуб, ул. Красноармейская, д. 34 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |
|  | Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.5 | г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 36А Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках Замена запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 5ед |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
| 6.6 | г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 44 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.7 | г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 2 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.8 | г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 40А |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.9 | г. Стародуб, ул. Московская, д.16 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.10 | г. Стародуб, ул. Совхозная д. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.13 | г. Стародуб, ул. Урицкого, д. 23 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |
|  | Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
| 6.14 | г. Стародуб, ул. Ленина, д. 128 Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Августа |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.15 | г. Стародуб, ул. Ленина, д. 128А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
|  | Ремонт подвальных приямков |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |
| 6.16 | г. Стародуб, ул. Ленина, д. 128Б Замена дверных пружин |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
|  | Ремонт стояков дымовых труб |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Август-Сентябрь |  |  |  |
|  | г. Стародуб, ул. Калинина, д.10 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.17 | г. Стародуб, ул. Ленина, д. 124В Замена дверных доводчиков |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |
|  | Утепление оконных проемов подъездов |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
|  | Ремонт стояков дымовых труб |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Август- Сентябрь |  |  |  |
|  | г. Стародуб, ул. Совхозная, д.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.19 | г.Стародуб, ул. Калинина, д.12А Замена дверных пружин |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |
|  | Утепление оконных проемов подъездов |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
|  | г. Стародуб, ул. Калинина, д.10 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |
|  | Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | Система МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.20 | Утепление оконных проемов подъездов |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.21 | Стародубский район, с. Пантусов, ул. Школьная, д.2 Замена дверных пружин |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
| 6.22 | г. Стародуб, пл. Красная, д.14 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Промывка внутренней сети отопления |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |  |  |
|  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |
|  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | система МКД |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |
|  | г. Стародуб, пл. Советская, д.14 Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах и на стояках |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |
| 7. Управляющая компания ООО «Монтажник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Промывка внутренней сети отопления | система МКД | 1 | с 01.05.2026- по15.09.2026 |  |
| 7.1 |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  | ООО «Монтажник» ООО «Монтажник» ООО «Монтажник» ООО «Монтажник» ООО «Монтажник» ООО «Монтажник» ООО «Монтажник» ООО «Монтажник» ООО «Монтажник» |  |
|  |  | Ревизия, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления после промывки |  |  |  |  |  | система МКД |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-июнь, август- сентябрь,2026г |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичное утепление трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  | м2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | июнь-август |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымвентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  | сеть ГВС |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Согласно графика остановки котельной |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 62 Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичное утепление трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  | м.п. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 42 Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичное утепление трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  | м.п. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичная покраска трубопровода |  |  |  |  |  | м.п. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | г. Стародуб, ул. Семашко, д. 16 Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичное утепление трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  | м.п. |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование и ремонт оконных проемов лестничных маршей |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | г. Стародуб, ул. Семашко, д. 18 Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичное утепление трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  | м.п. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование и ремонт дверных проемов лестничных маршей |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | г. Стародуб, ул. Красноармейская, д. 34 А Ревизия задвижек в водяном узле |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование дымовентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома. |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
| 7.7 |  | г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 18 Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичное утепление трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  | м.п. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт оконных проемов |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 7.8 |  | г. Стародуб, пл. Красноармейская,д.22 Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичное утепление трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  | м2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  | система дома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Покраска трубопровода в теплоузлах |  |  |  |  |  | м.п. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование и ремонт оконных проемов подвального помещения |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымвентканалов |  |  |  |  |  | шт |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 7.9 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.15 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 7.10 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Маршала Конева, д.1 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
| 7.11 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.7 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
| 7.12 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.9 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.13 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.3 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.14 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.11 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.15 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.12 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.16 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д.13 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.17 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Озерная, д.2 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.18 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Озерная, д.4 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.19 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Озерная, д.6 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.20 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Озерная, д.8 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.21 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Ленина, д.1 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.22 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Ленина, д.2 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.23 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Ленина, д.5 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт и утепление смотровых окон чердачных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт дымовых и вентиляционных каналов и кровельных примыканий |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
| 7.24 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Ленина, д.7 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичное утепление трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  | м 2 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
| 7.25 |  | Стародубский район, п. Десятуха, ул. Ленина, д.8 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичное утепление трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  | м 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
| 7.26 |  | Стародубский район, п. Десятуха, пл. Ленина, д.3 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт и утепление смотровых окон чердачных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.27 |  | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д.100А Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия задвижек и запорной арматуры системы отопления |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |
| 7.28 |  | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д.102 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт и утепление смотровых окон чердачных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.29 |  | Стародубский район, с. Пятовск, ул. Стародубская, д.23 А Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия задвижек и запорной арматуры системы отопления |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичная покраска и утепление трубопровода системы отопления |  |  |  |  |  | м 2 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |  |  |
| 7.30 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.9 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.31 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.10 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска дверей подъездов и подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.32 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.11 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление дверей подвальных помещений |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.33 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.13 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт смотровых окон подвального помещения |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.34 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.14 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт смотровых окон подвального помещения |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.35 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.16 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
| 7.36 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.17 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
| 7.37 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.18 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт, утепление и покраска входных дверей подвального помещения |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.38 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.19 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт, утепление и покраска входных дверей подвального помещения |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.39 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.20 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
| 7.40 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.21 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт и утепление входных дверей подвального помещения |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.41 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.23 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт отмостки |  |  |  |  |  | м 2 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.42 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.24 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска входных дверей |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.43 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.25 Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска входных дверей |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 7.44 |  | Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д.26 Частичный ремонт мягкой кровли и примыканий к дымовым и вентиляционным каналам |  |  |  |  |  | м 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрооборудования дома |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление и покраска входных дверей |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |
| 8. Отдел образования администрации Стародубского муниципального округа План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. МБОУ «Воронокская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Буторова Д.М. |  |
| 2 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Поверка манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ремонт электронасоса (отопления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. МБОУ «Дохновичская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Хомутова Т.Н. |  |
| 2 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. МБОУ «Елионская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Провести техническое экономическое обоснование для замены газового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Галичанина В.В. Директор Галичанина В.В. |  |
| 2 |  | Провести технические условия для замены газового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Разработка проектной документации по замене газового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена газовых котлов КЧМ-7 «Гном» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 МБОУ «Зап-Халеевичская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Промывка газового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Филоненко Е.Н. |  |
| 2 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Мефедова В.А. |  |
| 2 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Поверка теплового счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. МБОУ «Меленская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Пилипков Н.В. |  |
| 2 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ревизия и ремонт газовых котлов КЧМ-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь- Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. МБОУ «Мишковская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена сороковой трубы отопления в столовой 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Бердникова В.А. |  |
| 2 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена газовых котлов КЧМ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Разработка проектной документациипо замене газового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Провести технические условия для замены газового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Провести техническое экономическое обоснование для замены газового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. МБОУ «Новосельская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Спасова М.Е. |  |
| 2 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Промывка системы отопления и опрессовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ревизия и ремонт газовых котлов КЧМ-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. МБОУ «Остроглядовская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Мельников А.В. Директор Мельников А.В. |  |
| 2 |  | Ревизия теплового узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Промывка газового котла специальным химическим раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Промывка и опрессовка системы отопления, ревизия насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10. МБОУ «Понуровская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Ломако А.М. |  |
| 2 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ремонт котла КЧМ7 (Гном0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11. МБОУ «Пятовская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правиламработы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  | Учитель технологии Цекун С.О. |  |
| 2 |  | Промывка и опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12. МБОУ «Шкрябинская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Промывка газового котла специальным химическим раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Хлистунова Т.Е. |  |
| 2 |  | Обследование вентиляции дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обучение ответственных лиц по нормама и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ремонт газового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13. МБОУ «Левенская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правиламработы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Шило Е.А Директор Шило Е.А |  |
| 2 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14. МБОУ «Стародубская СОШ №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  | Учитель трудов Смирнов А.В. |  |
| 2 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поверка манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Промывка и опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Частичный ремонт системы отопления (замена радиаторов, замена трубы диаметром 25 мм-25 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.15. МБОУ «Стародубская СОШ №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХР Бурый В.В. |  |
| 2 |  | Поверка манометров и тягонапоромеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Поверка теплового счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.16. МАОУ «Стародубская СОШ №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХР Романенко В.Ю. |  |
| 2 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Поверка манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Обслуживание системы автоматики в газовых котельнах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Промывка газового котла специальным химическим раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.17. МБДОУ детский сад №7 п. Десятуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Хоменкова Н.Д. |  |
| 2 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.18. МБДОУ детский сад №15 «Аленушка» с. Дохновичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Андросенко О.Ю. |  |
| 2 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.19. МБДОУ детский сад №9 с. Елионка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Юрасова Ю.В. |  |
| 2 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Поверка манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.20. МБДОУ детский сад №28 «Солнышко» с. Меленск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Горбова Е.В. |  |
| 2 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ревизия системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.21. МБДОУ детский сад №25 «Колосок» с. Мишковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Чемис А.А. |  |
| 2 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Поверка манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ремонт газового котла (БМЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.22. МБДОУ детский сад №6 «Колосок» с. Воронок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Провести техническое экономическое обоснование для замены газового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Сурмач Е.Н. |  |
| 2 |  | Провести технические условия для замены газового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Разработка проектной документации по замене газового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена газовых котлов КЧМ -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Поверка манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Обследование вентиляционных и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.23. МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Ласточка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  | И.о. заведующего Фролова Н.В. |  |
| 2 |  | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ревизия системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.24. МАДОУ детский сад №3 «Солнышко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  | Заведующий Мисник Е.Е. Заведующий Мисник Е.Е. |  |
| 2 |  | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Поверка манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.25. МБДОУ детский сад №4 «Золушка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  | Заведующий по АХЧ Пыцкая С.В. |  |
| 2 |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ревизия газовых котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ревизия и ремонт насоса для отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.26. МБДОУ детский сад №5 «Гуси-лебеди» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правиламработы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  | Заведующий Безик Г.Н. |  |
| 2 |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ревизия системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.27. МБДОУ детский сад комбинированного вида №12 «Березка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Замена манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  | Заведующий Шалепо В.Ю. |  |
| 2 |  |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Поверка счетчика ГВС – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.28. МБДОУ детский сад комбинированного вида №34 «Сказка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Поверка манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  | Заведующий по АХЧ Простакова Г.Н. . |  |
| 2 |  |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Поверка тепловых счетчиков-1 шт., счетчика ГВС-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Ревизия фланцевых соединений, ревизия заводских вентилей и кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.29. МБОУ ДО СЦДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Поверка манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  | Директор Татьянок Т.А. |  |
| 2 |  |  |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Поверка тепловых счетчиков-1 шт., (хоккейный корт(раздевалка)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.30. МБУ ЦППМСП г.Стародуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  | Директор Мисник Е.В. |  |
| 2 |  |  |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Частичный ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.31. МКУ «Центр обслуживания системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  | Гл.инспектор Трубенок Ю.А. |  |
| 2 |  |  |  | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Частичный ремонт системы отопления (замена трубы 25мм–15м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март-Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. МБУК « Стародубская центральная библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 9.2. Стародубская детская библиотека, обособленное подразделение МБУК «Стародубская центральная библиотека» находится по адресу: г. Стародуб, пл. Советская, д. 17 (в здании Стародубской центральной библиотеки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 МБУК "Стародубский центральный дом культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 2 |  |  |  | Ревизия запорно-регулировочной аппаратуры и частичная замена задвижек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 3 |  |  |  | Проверка дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Поверка манометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Произвести поверку газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| 10.2 Елионский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| 2 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов и манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 3 |  |  |  |  | Проверка дымоходов и вытяжных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 10.3 Даревичский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов и манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка дымоходов и вытяжных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 4 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| 5 |  |  |  |  | Обследование строительных конструкций котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  | ООО «Инжинеринг Групп» |  |
| 6 |  |  |  |  | Приобретение и установка водяного насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 10.4 Шкрябинский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов и манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка дымоходов и вытяжных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 4 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «Энергостроитель» |  |
| 10.5 Каменский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов и манометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка дымоходов и вытяжных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 4 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  | ООО «Энергостроитель» |  |
| 5 |  |  |  |  | Замена котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 6 |  |  |  |  | Замена насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 Спортивный объект «Ледовый дворец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 2 |  |  |  |  | Ревизия фланцевых соединений Проверка работы термометров, манометров, замена дефектных составляющих, либо замена на новые, обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» ФБУ «Брянский ЦСМ» |  |
| Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е О Т О П Л Е Н И Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Меленский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| 2 |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 10.2 Десятуховский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| 2 |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 3 |  |  |  |  | Ревизия запорно-регулировочной аппаратуры и частичная замена задвижек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 Левенский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| 2 |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 3 |  |  |  |  | Ревизия запорно-регулировочной аппаратуры и частичная замена задвижек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 Пятовский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 2 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «Энергостроитель» |  |
| 3 |  |  |  |  | Замена задвижек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 Краеведческий музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 10.6 МБУ ДО «Стародубская школа искусств им. А.И. Рубца» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 10.7 Спортивный комплекс «Стародуб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 2 |  |  |  |  | Ревизия фланцевых соединений Проверка работы термометров, манометров, замена дефектных составляющих, либо замена на новые, обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» ФБУ «Брянский ЦСМ» |  |
| «М О Н З У Н» газовый воздухонагреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 ПонуровскийСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Произвести поверку газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | МБУК СМРДК |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  | ИП «Боглаев» |  |
| 3 |  |  |  |  | Обучение оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Директор АНО "УДПО Промтехстрой" |  |
| 4 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | ООО «Энергостоитель» |  |
| 10.2 Запольскохалеевичский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Произвести поверку газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | МБУК СМРДК |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  | ИП «Боглаев» |  |
| 3 |  |  |  |  | Обучение оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Директор АНО "УДПО Промтехстрой" |  |
| 4 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | ООО «Энергостроитель» |  |
| 10.3 Чубковичский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Обучение оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 2 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Проверка дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| 10.4 Новомлынский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| 4 |  |  |  |  | Обучение оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 10.5 Краснопоселковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| 4 |  |  |  |  | Обучение оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 10.6 Новосельский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Обучение оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 2 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Проверка дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | ООО «Энергостроитель» |  |
| 10.7 Мишковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Обучение оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  | Зам директора по АХЧ Белый М.А. |  |
| 2 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Проверка дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| Э Л Е К Т Р О О Б О Г Р Е В А Т Е Л И (воздушные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Курковичский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| - Воронокский СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| «И К О Л А Й Н» обогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Лужковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «Энергостроитель» |  |
| 11. ГБПОУ «Брянский аграрный техникум им. Героя России А.С. Зайцева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Произвести ревизию запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по АХЧ Половой В.В. Заместитель директора по АХЧ Половой В.В. |  |
| 2 |  |  |  |  | Произвести промывку системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Произвести техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Произвести промывку грязевиков (фильтров) системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Произвести теплоизоляцию трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Произвести гидравлическое испытание системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Произвести утепление окон, дверей, чердачных и подвальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 МАУ «МФЦ ПГ и МУ в Стародубском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Обучение оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |  |  |  | Заведующий хозяйством Тарасов В.Д. |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Испытание заземления и сопротивления изоляции электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июль-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Администрация Стародубского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  | МКУ «СХИТО» |  |
| 2 |  |  |  |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «УК Ника» |  |
| 4 |  |  |  |  | Произвести ревизию запорной арматуры тепловых узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  | ИП «Боглаев» |  |
| 6 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |  | ФБУ «Брянский ЦСМ» |  |
| 7 |  |  |  |  | Разработка порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль |  |  |  |  |  |  | администрация Стародубского муниципального округа |  |
| 8 |  |  |  |  | Актуализация системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль |  |  |  |  |  |  | ООО «РЦРЭиЭ» |  |
| 9 |  |  |  |  | Поверка газовых счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |  | ООО «Газ Сервис» |  |
| 14 ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Обучение ответственных за энергоустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  | Начальник хозяйственного отдела Г.А. Плотко |  |
| 2 |  |  |  |  | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь-Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |